UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de reunión MR-03

Team Software Process

2 de octubre de 2026

REGISTRO DE REUNIÓN (MEETING RECORD – WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Meeting Record (WP.05)

| Proyecto | PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| --- | --- |
| Equipo (VSE) | PSPS · Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería de Software |
| Minuta No. | MR-03 |
| Tipo de reunión | Revisión interna del incremento del Sprint 01 (T11, PM.03.01) |
| Fecha | Viernes, 2 de octubre de 2026 |
| Hora | Inicio: ______ Término: ______ |
| Lugar / medio | Presencial en aula |
| Referencia a minuta anterior | MR-02 · 22/09/2026 · Revisión preliminar del Project Plan con el equipo |

### 1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Revisar con el equipo el incremento del Sprint 01 a la fecha, registrar observaciones y ajustar el Product Backlog para el trabajo restante del Sprint 01 (Project Plan §6).

### 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol en el proyecto | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Francisco Valdez García | Gestor del proyecto (PJM), Scrum Master y Developer | Sí |
| Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer · función interna de calidad | Sí |
| Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer · función técnica | Sí |
| Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer · colaboración y repositorio | Sí |

### 3. PUNTOS TRATADOS Y LO REALIZADO

- Resultados del Sprint 01

- Hito documental del 25/09/2026 entregado: documentación de PM.01–PM.04 y SI.01–SI.06 con su estado real.

- Project Plan, Implementation Environment rev. 1.1, SRS y casos de uso elaborados; diagramas UML y wireframes en elaboración.

- Incremento revisado (Android)

- Pantalla de inicio con los 4 módulos que agrupan los 10 temas del Agreement (CU-05, RF-01).

- Consulta del contenido de los subtemas, avanzando y retrocediendo, sin alterar el avance (CU-01, RF-02).

- Preguntas con comprobación y retroalimentación.

- Pruebas y defectos

- Pruebas unitarias y de widgets del incremento; defectos registrados en la bitácora con su origen.

- Ajustes al Product Backlog

- Precisar en el SRS la relación entre preguntas y avance de subtemas, temas y módulos.

- Progreso visual, actividad interactiva opcional y guardado local del avance.

### 4. OBSERVACIONES DEL EQUIPO

La cliente no participó en esta revisión; su retroalimentación se obtendrá en la Sprint Review con la cliente. El equipo observó que, antes de continuar con el progreso visual, debe precisarse en el SRS la regla de avance por preguntas.

### 5. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- La regla de avance a partir de las preguntas no estaba suficientemente precisa en el SRS.

- Sin Mac/Xcode no se puede verificar la versión iOS.

### 6. PENDIENTES ABIERTOS

- Validación y aprobación del SRS.

- Catálogo de gamificación (puntos, logros y desbloqueos) sin definir.

- Acceso a Mac/Xcode.

### 7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar el Product Backlog con las observaciones de esta revisión. | Francisco Valdez García | 05/10/2026 |
| 2 | Precisar en el SRS las reglas de preguntas y avance de subtemas, temas y módulos. | Sebastián Guerra Hernández | 07/10/2026 |
| 3 | Proponer a la cliente el catálogo de gamificación. | Francisco Valdez García con Sebastián Guerra Hernández | Durante el Sprint 02 |
| 4 | Terminar los diagramas UML y los wireframes de las pantallas. | Developers | 04/10/2026 |

### 8. PRÓXIMA REUNIÓN

Reunión: Revisión de mejora intermedia del Sprint 01 (MR-04)

Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026 (después de esta revisión)

Lugar / medio: Presencial en aula / canal del equipo

### 9. FIRMAS DE APROBACIÓN

Reunión del equipo de trabajo sin participación de la cliente. De acuerdo con ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (WP.05), el registro lo revisa la función interna de calidad y lo aprueba el gestor del proyecto.

| Sebastián Guerra Hernández Revisó · función interna de calidad Fecha: ____________________ | Francisco Valdez García Gestor del proyecto (PJM) Fecha: ____________________ |
| --- | --- |