UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CAMPUS UAZ SIGLO XXI

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sebastián Guerra Hernández

Pablo Valentín Varela Rivera

Francisco Valdez García

Marco Antonio de Jesús Oliva Santos

PSPS

Registro de reunión MR-04

Team Software Process

2 de octubre de 2026

REGISTRO DE REUNIÓN (MEETING RECORD – WP.05)

ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 — Perfil de Entrada · Meeting Record (WP.05)

| Proyecto | PSPS Academy — Aplicación móvil educativa de Ingeniería de Software |
| --- | --- |
| Equipo (VSE) | PSPS · Universidad Autónoma de Zacatecas, Ingeniería de Software |
| Minuta No. | MR-04 |
| Tipo de reunión | Revisión de mejora intermedia del Sprint 01 (PM.03.01) |
| Fecha | Viernes, 2 de octubre de 2026 |
| Hora | Inicio: ______ Término: ______ |
| Lugar / medio | Canal del equipo / sesión de trabajo |
| Referencia a minuta anterior | MR-03 · 02/10/2026 · Revisión interna del incremento del Sprint 01 |

### 1. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN

Identificar mejoras de calidad, de proceso y de colaboración a la mitad del Sprint 01 y acordar acciones concretas para el trabajo restante (Project Plan §6).

### 2. ASISTENTES

| Nombre | Rol en el proyecto | Asistió (Sí/No) |
| --- | --- | --- |
| Francisco Valdez García | Gestor del proyecto (PJM), Scrum Master y Developer | Sí |
| Sebastián Guerra Hernández | WT / Developer · función interna de calidad | Sí |
| Pablo Valentín Varela Rivera | WT / Developer · función técnica | Sí |
| Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | WT / Developer · colaboración y repositorio | Sí |

Reunión interna del equipo de trabajo, posterior a la revisión del incremento (MR-03).

### 3. PUNTOS TRATADOS Y LO REALIZADO

- Lo que funcionó

- Separar la lógica, el almacenamiento y la interfaz permitió probar cada parte por separado.

- El guardado local permite que la aplicación funcione sin conexión.

- Los problemas del entorno se resolvieron sin desactivar medidas de seguridad.

- Acordar reglas y revisiones evitó impedimentos sin avisar.

- Lo que hay que mejorar

- Un requisito ambiguo se convierte en defecto al construir: la relación entre preguntas y avance generó retrabajo.

- Los identificadores y nombres (RF, CU, CA) no siempre coincidían entre documentos.

- Evaluación del avance frente al plan (PM.03.01)

- Se revisaron las tareas del Sprint 01 a la fecha contra lo planeado y se registraron las desviaciones en el registro de avance.

### 4. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- Retrabajo por requisitos ambiguos.

- Inconsistencias de numeración y nombres entre documentos.

### 5. PENDIENTES ABIERTOS

- Acceso a Mac/Xcode.

- Aprobación del SRS.

### 6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

| # | Acuerdo | Responsable | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar por pares los requisitos y criterios de aceptación antes de construir. | Sebastián Guerra Hernández y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | Durante el Sprint 02 |
| 2 | Registrar el origen de cada defecto (requisitos, diseño o código) en la bitácora. | Sebastián Guerra Hernández | Durante el Sprint 02 |
| 3 | Conciliar entre todos la numeración y los nombres de RF, CU, CA y pruebas. | Todo el equipo | Durante el Sprint 02 |
| 4 | Repartir la revisión y la corrección de productos de trabajo entre los cuatro integrantes. | Todo el equipo | Durante el Sprint 02 |
| 5 | Elaborar la solicitud de cambio CR-01 para alinear el calendario del Project Plan con las iteraciones del curso (cierre de la Iteración 1 el 08/10). | Francisco Valdez García y Marco Antonio de Jesús Oliva Santos | 02/10/2026 |

### 7. PRÓXIMA REUNIÓN

Reunión: Ajuste del trabajo restante del Sprint 01 (MR-05)

Fecha: Lunes, 5 de octubre de 2026

Lugar / medio: Presencial en aula / canal del equipo

### 8. FIRMAS DE APROBACIÓN

Reunión del equipo de trabajo sin participación de la cliente. De acuerdo con ISO/IEC 29110-5-1-1:2025 (WP.05), el registro lo revisa la función interna de calidad y lo aprueba el gestor del proyecto.

| Sebastián Guerra Hernández Revisó · función interna de calidad Fecha: ____________________ | Francisco Valdez García Gestor del proyecto (PJM) Fecha: ____________________ |
| --- | --- |